Viabilidade Econômica - Centro Humanizado de Incentivo a Adoção Responsável de Animais.

Dividimos os custos da solução nas seguintes partes:

- Custo inicial: Definimos os primeiros custos que teríamos com a criação da solução;

- Custo de produção do website: Estruturamos os custos operacionais para a criação do sistema, nos baseamos em um custo de R$ 60,00 por hora trabalhada do programador;

- Custos mensais: Os custos que teríamos todos os meses para manter o website funcionando plenamente;

- Retorno financeiro: As formas de retorno financeiro que a solução possui seguida de estimativas de retorno de cada uma das formas;

- Volume de recursos direcionados à causa: Um sistema de recepção de doações da comunidade para gerar não só valor financeiro, mas sim um engajamento social.

Custo inicial:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | FONTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferramenta de prototipação e desenvolvimento assistido por IA (Lovable) | Assinatura do plano premium . | R$ 150,00 | Lovable.dev |
| Domínio (.com.br) | Criação de um domínio para o site. | R$40,00 | superdominios.org |
| Ferramentas de design e documentação | Assinaturas de ferramentas de design documentação(Figma,Miro, Notion). | R$ 200,00 | Figma.com Miro.com Notion.com |

| CUSTO TOTAL | R$ 390,00 |
| --- | --- |

Custo de produção do website:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | HORAS ESTIMADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Planejamento, análise e prototipação | Levantamento de requisitos; Protótipo das telas. | R$ 1.500 | 25h |
| Desenvolvimento do sistema e banco de dados | Front-end; Back-end; Banco de dados; | R$ 7.500 | 125h |
| Testes, ajustes e implantação | Testes de funcionamento; Correção de erros; Publicação do sistema. | R$ 1.900 | 30h |

| CUSTO TOTAL | R$ 10.900,00 |
| --- | --- |

Custos mensais:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | FONTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Hospedagem do website | Custo para manter o site online | R$ 30,00 | Hostinger.com.br |
| Banco de dados/serviços em nuvem | Manutenção e proteção dos dados do website | R$ 50,00 | Supabase.com |

| CUSTO TOTAL: | R$ 80,00/mês (R$960,00/ano) |
| --- | --- |

Retorno financeiro:

| MEIO | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO | RETORNO |
| --- | --- | --- | --- |
| Anúncios | 3 anunciantes | R$ 100,00/mês | R$ 3.600,00/ano |
| Cadastro de instituições | 10/ano | R$ 50,00 | R$ 500,00/ano |
| Parcerias comerciais | 2 parceiros | R$ 250,00/mês | R$ 6.000,00/ano |

| RETORNO TOTAL: | R$ 10.100/ano |
| --- | --- |

Volume de recursos direcionados à causa:

| Doações | Realizadas pela comunidade (pessoas e instituições) para apoiar a iniciativa e a causa, gerando não só valor financeiro, mas também aumentando o engajamento social. |
| --- | --- |

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A solução tem um custo moderado de desenvolvimento e baixo de manutenção, permitindo investimentos em melhorias que acompanhem o crescimento do C.H.I.A.R.A, e estrutura-se com um modelo de negócio de Plataforma multilateral de impacto social com monetização híbrida. Além disso, as diferentes formas de retorno financeiro se completam trazendo segurança financeira para a iniciativa.

Segundo nossas estimativas o projeto se pagaria em torno de 1 ano e 6 meses, e a partir disso geraria capital para reinvestimento focado na escalabilidade do projeto.

Dessa forma, o C.H.I.A.R.A(Centro Humanizado de Incentivo a Adoção Responsável de Animais) se mostra perfeitamente viável economicamente, permitindo o foco em uma ação social de cuidado com os animais.